РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Каменского района Алтайского края

# **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**10.06.2019 № 432 г. Камень-на-Оби**

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и содержание образовательных учреждений Каменского района» на 2020-2022 годы |

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2015 № 390 «О противопожарном режиме», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», во исполнение протокола поручений, данных в ходе рабочей поездки Губернатора Алтайского края, Председателя Правительства Алтайского края В.П. Томенко, членов Правительства Алтайского края, руководителей органов исполнительной власти Алтайского края в Каменском район и выездного совещания Правительства Алтайского края по вопросу социально-экономического развития Каменского района, состоявшихся 22 апреля 2019 года Рег. № Прот-8, статьями 38, 45 Устава муниципального образования Каменский район Алтайского края, в целях повышения доступности и качества общего образования, обеспечения безопасности и комфортности условий его осуществления, создания комплекса мер для приведения материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт и содержание образовательных учреждений Каменского района» на 2020-2022 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Каменского района Алтайского края и разместить на официальном сайте Администрации Каменского района Алтайского края.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Исполняющий обязанности

главы района Е.Н. Гордиенко

УТВЕРЖДЕНА постановлением

Администрации района

от 10.06.2019 № 432

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Капитальный ремонт и содержание образовательных учреждений Каменского района» на 2020 – 2022 годы**

**Паспорт муниципальной программы**

**«Капитальный ремонт и содержание образовательных учреждений Каменского района» на 2020 – 2022 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственныйисполнитель программы | Управление образования Администрации Каменского района Алтайского края |
| Соисполнители  | Комитет Администрации Каменского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре |
| Участникипрограммы | 1. Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения2. Муниципальные казенные общеобразовательные учреждения3. Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют  |
| Цели программы | 1. Приведение учреждений образования в соответствие с современными нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами2. Создание благоприятных условий для ведения образовательного процесса. |
| Задачипрограммы | 1. Проведение ремонтных работ на объектах образования для выполнения современных требований законодательства в области пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия2. Обеспечение соответствующих условий пребывания для граждан (учащихся, воспитанников, работников учреждений образования) в учреждениях образования |
| Индикаторы ипоказателипрограммы | 1. Проведено работ по капитальному ремонту в учреждениях образования (кол-во, шт.);2. Проведено работ по текущему ремонту в учреждениях образования (кол-во, шт.);3. Доля отремонтированных учреждений образования от запланированного количества (%) |
| Сроки и этапыреализациипрограммы | 2020-2022 годы |
| Объёмыфинансирования программы  | Общий объём финансирования программы составляет 20000,000 тысяч рублей, из них:средства федерального бюджета – 0,000 рублей;средства краевого бюджета – 0,000 рублей;средства районного бюджета – 20000,000 тысяч рублей, в том числе по годам:2020 год – 6100,000 тысяч рублей;2021 год – 7100,000 тысяч рублей;2022 год – 6800,000 тысяч рублей.Объёмы финансирования программы ежегодно уточняются и корректируются. |
| Ожидаемыерезультатыреализации программы | 1. Приведение учреждений образования в нормативно-техническое состояние, отвечающее современным требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности;2. Проведение ремонтных работ учреждений позволит восстановить утраченные в процессе эксплуатации технические характеристики зданий;3. Продление срока эксплуатации зданий;4. Исключение аварийных ситуаций и несчастных случаев |

**I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Для обеспечения высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами и перспективными задачами развития российского общества и экономики требуется совершенствование условий и организации обучения в образовательных учреждениях. Эта потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами образования. Для повышения доступности и качества образования необходимо обеспечить возможность организации всех видов учебной деятельности, безопасность и комфортность условий их осуществления.

Необходимость разработки данной Программы вызвана условиями, в которых находятся образовательные учреждения (далее – «ОУ») в части материально-технического состояния: физический износ зданий ОУ из-за длительной эксплуатации.

 Наличие вышеперечисленных факторов требует для улучшения материально-технического состояния зданий ОУ, обеспечения безопасности образовательного процесса увеличение финансирования на капитальные ремонты.

 В настоящее время материально-техническое обеспечение и материально-техническое оснащение ОУ характеризуется высокой степенью изношенности инженерных сетей и коммуникаций, кровли, фундаментов, отмостки, наружных стен, межэтажных перекрытий, недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение безопасности ОУ и качества образования.

 Проблемы по улучшению материально-технического состояния и базы требуют значительных финансовых затрат и являются приоритетными при распределении бюджетных средств.

**II. Приоритетные направления реализации муниципальной программы,**

**цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

Целями программы являются:

- приведение учреждений образования в соответствие с современными нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами;

- создание благоприятных условий для ведения образовательного процесса.

Достижение поставленных целей муниципальной программы будет осуществляться путем решения следующих основных задач:

- проведение ремонтных работ на объектах образования для выполнения современных требований законодательства в области пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия;

- обеспечение соответствующих условий пребывания для граждан (учащихся, воспитанников, работников учреждений образования) в учреждениях образования.

В результате осуществления намеченных программных мероприятий будет повышена безопасность объектов, сокращены аварийные ситуации в конструкциях несущих элементов зданий и инженерных сетей, соответствие объектов санитарно-гигиеническим условиям, выполнение требований санитарных норм и правил, предписаний органов противопожарной безопасности и санэпидемнадзора по эксплуатации объектов образования.

Сроки реализации программы 2020-2022 годы.

 **III. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной**

**программы**

Для решения поставленных задач и достижения цели настоящей программы предполагается реализация ряда мероприятий по следующим направлениям:

1) нормативно-правовое обеспечение программы;

2) финансовое обеспечение реализации программы;

3) осуществление организационных мероприятий, способствующих реализации программы.

Перечень основных программных мероприятий по направлениям представлен в Приложении 1.

Управление реализацией настоящей программы и текущий контроль производится Администрацией Каменского района Алтайского края - ответственным исполнителем настоящей программы.

**IV. Общий объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации**

**муниципальной программы**

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт средств районного бюджета.

Общий объём финансирования программы составляет 20000 тысяч рублей из них:

средства федерального бюджета – 0,000 рублей;

средства краевого бюджета – 0,000 рублей;

средства районного бюджета – 20000,000 тысяч рублей,

в том числе по годам:

2020 год – 6100,000 тысяч рублей;

2021 год – 7100,000 тысяч рублей;

2022 год – 6800,000 тысяч рублей.

Объёмы финансирования программы ежегодно уточняются и корректируются.

Сводные финансовые затраты на реализацию муниципальной программы приведены в Приложении 3.

**V. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

В ходе реализации программных мероприятий могут возникнуть следующие риски:

увеличение затрат при проведении капитального ремонта объектов, связанных с изменениями текущей стоимости основных строительных материалов, стоимости расходов на организацию работ, изменениями средней месячной величины оплаты труда строителей, возможностью включения в себестоимость дополнительных затрат;

изменение сумм выделяемых финансовых средств и, соответственно, их перераспределение;

непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативно-правовых актов, влияющих на мероприятия муниципальной программы;

недостаточная проработка организационных вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы;

недостаточная подготовка управленческих кадров;

неадекватность системы мониторинга реализации программы;

отставание от сроков реализации программных мероприятий.

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов, что связано с качеством планирования реализации муниципальной программы, обеспечением контроля и мониторинга ее осуществления и оперативного внесения необходимых изменений.

**VI.Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «муниципальная программа») и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств соответствующего бюджета муниципальной программы;

степени реализации мероприятий муниципальной программы.

4.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

 m

Cel = (1/m) \* ∑(Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)\*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100 %.

4.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Fin = K/ L\*100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

4.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

 n

Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%),

 j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

∑ – сумма значений.

4.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

- высоким уровнем эффективности;

- средним уровнем эффективности;

- низким уровнем эффективности.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

Эффективность муниципальной программы оценивается ежегодно на основании сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с их планируемыми значениями, приведенными в Приложении 1.

**VII. Механизм реализации муниципальной программы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление образования Администрации Каменского района Алтайского края. Управление реализацией настоящей программы и текущий контроль производится Администрацией Каменского района Алтайского края. Управление образования Администрации Каменского района Алтайского края, Комитет администрации Каменского района Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре осуществляют текущую координацию и организационно-информационное обеспечение реализации муниципальной программы, обеспечивают представление отчетности о ходе реализации муниципальной программы в Комитет администрации Каменского района Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике каждое полугодие.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению

Администрации района

от 10.06.2019 № 432

**СВЕДЕНИЯ**

**об индикаторах муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам: |
| Год, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт) | Год разработки муниципальной программы (оценка) | Реализации муниципальной программы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Капитальный ремонт и содержание образовательных учреждений Каменского района» на 2020 – 2022 годы |
| 1 | Количество запланированных мероприятий в рамках проведения ремонта, в том числе капитального, учреждений образования, направленных на приведение данных объектов в состояние, отвечающее современным нормативно-техническим требованиям (шт) | шт | 5 | 11 | 5 | 3 | 3 |
| 2 | Доля учреждений образования, в которых проведен капитальный или текущий ремонт, от запланированного количества (%). | % | 22 | 70 | 45 | 12,5 | 12,5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению

Администрации района

от 10.06.2019 № 432

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт и содержание образовательных учреждений Каменского района» на 2020-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. рублей | Источники финансирования |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Цель 1. Приведение учреждений образования в соответствие с современными нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами** | 2020-2022  | Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения;Муниципальные казенные общеобразовательные учреждения;Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения | 4000 | 5000 | 5000 | 14000 | Всего |
|  |  |  |  | в том числе |
| 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 4000 | 5000 | 5000 | 14000 | районный бюджет |
| 2 | Задача 1.1. Проведение ремонтных работ на объектах образования для выполнения современных требований законодательства в области пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия | 2020-2022 | Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения;Муниципальные казенные общеобразовательные учреждения;Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения | 4000 | 5000 | 5000 | 14000 | Всего |
|  |  |  |  | в том числе |
| 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 4000 | 5000 | 5000 | 14000 | районный бюджет |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Формирование проектно-сметной документации, реализация капитального ремонта, текущих ремонтных работ и благоустройства прилегающих к образовательным учреждениям территорий | 2020-2022 | Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения;Муниципальные казенные общеобразовательные учреждения;Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения | 4000 | 5000 | 5000 | 14000 | Всего |
|  |  |  |  | в том числе |
| 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 4000 | 5000 | 5000 | 14000 | районный бюджет |
| 4 |  **Цель 2 Создание благоприятных условий для ведения образовательного процесса** | 2020-2022 | Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения;Муниципальные казенные общеобразовательные учреждения;Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения | 2100 | 2100 | 1800 | 6000 | Всего |
|  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | краевой бюджет |
| 2100 | 2100 | 1800 | 6000 | районный бюджет |
| 5 | Задача 2.1. Обеспечение соответствующих условий пребывания для граждан (учащихся, воспитанников, работников учреждений образования) в учреждениях образования. | 2020-2022 | Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения;Муниципальные казенные общеобразовательные учреждения;Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения | 2100 | 2100 | 1800 | 6000 | Всего |
|  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | краевой бюджет |
| 2100 | 2100 | 1800 | 6000 | районный бюджет |
| 6 | Мероприятие 2.1.1. Оснащение образовательных организаций современным оборудованием, мебелью, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса; | 2020-2022 | Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения;Муниципальные казенные общеобразовательные учреждения;Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения | 1400 | 1400 | 1100 | 3900 | Всего |
|  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  | краевой бюджет |
| 1400 | 1400 | 1100 | 3900 | районный бюджет |
| 7 | Мероприятие 2.1.2. Проведение противопожарных мероприятий | 2020-2022 | Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения;Муниципальные казенные общеобразовательные учреждения;Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения | 700 | 700 | 700 | 2100 | Всего |
|  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  | краевой бюджет |
| 700 | 700 | 700 | 2100 | районный бюджет |
| Всего  | 6100 | 7100 | 6800 | 20000 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению

Администрации района

от 10.06.2019 № 432

**Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма расходов,тыс. рублей | ВСЕГО |
| 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Всего финансовых затрат,в том числе: | 6100 | 7100 | 6800 | 20000 |
| из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из районного бюджета | 6100 | 7100 | 6800 | 20000 |
| Прочие расходы,в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |