РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Каменского района Алтайского края

# **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**13.12.2021 № 1059 г. Камень-на-Оби**

Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и содержание образовательных учреждений Каменского района на 2022-2024 годы»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», реализации государственной программой Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае», утвержденной постановлением Правительства Алтайского края от 13.12.2019 № 494, с целью эффективной реализации мероприятий национального проекта «Образование» в Каменском районе, статьей 45 Устава муниципального образования Каменский район Алтайского края, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Каменского района от 06.10.2021 № 800, протоколом заседания Совета Администрации Каменского района Алтайского края от 03.12.2021 № 12,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт и содержание образовательных учреждений Каменского района на 2022-2024 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2022 года.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года постановления Администрации района:

от 10.06.2019 № 432 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и содержание образовательных учреждений Каменского района» на 2020 – 2022 годы»;

от 16.03.2020 № 147 «О внесении изменений в постановление Администрации района от 10.06.2019 № 432 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и содержание образовательных учреждений Каменского района» на 2020 – 2022 годы»;

от 01.02.2021 № 55 «О внесении изменений в постановление Администрации района от 10.06.2019 № 432 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и содержание образовательных учреждений Каменского района» на 2020 – 2022 годы»;

от 24.11.2021 № 982 «О внесении изменений в постановление Администрации района от 10.06.2019 № 432 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и содержание образовательных учреждений Каменского района на 2020 – 2022 годы».

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов муниципального образования Каменский район Алтайского края и разместить на официальном сайте Администрации Каменского района Алтайского края.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района П.С. Глотова.

Глава района И.В. Панченко

УТВЕРЖДЕНА постановлением

Администрации района

от 13.12.2021 № 1059

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Капитальный ремонт и содержание образовательных учреждений Каменского района на 2022-2024 годы»**

**Паспорт муниципальной программы**

**«Капитальный ремонт и содержание образовательных учреждений Каменского района на 2022-2024 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Капитальный ремонт и содержание образовательных учреждений Каменского района на 2022-2024 годы « (далее «Программа») |
|  | Ответственный  исполнитель  программы | Управление образования Администрации Каменского района Алтайского края |
|  | Соисполнители | Отсутствуют |
|  | Участники  программы | Образовательные организации Каменского района Алтайского края |
|  | Подпрограммы программы | Отсутствуют |
|  | Цель программы | Создание в образовательных учреждениях Каменского района условий, соответствующих современным требованиям к организации учебного процесса, в том числе в соответствии с современными нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами |
|  | Задачи  программы | 1. Проведение ремонтных работ на объектах образования в соответствии с современными требованиями законодательства в области пожарной и антитеррористической безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия.  2. Создание современных условий для обеспечения полноценного отдыха и оздоровления.  3. Создание условий в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
|  | Индикаторы и  показатели  программы | 1. Доля учреждений образования, отвечающих современным требованиям пожарной и антитеррористической безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия  2. Количество центров образования естественно-научной и технологической направленностей (шт.) |
|  | Сроки и этапы  реализации  программы | 2022-2024 годы |
|  | Объёмы  финансирования программы | Общий объём финансирования программы составляет – 25200,0 тысяч рублей, из них:  средства федерального бюджета – 0,0 рублей;  средства краевого бюджета – 0,0 рублей;  средства районного бюджета – 25200,0 тысяч рублей,  в том числе по годам:  2022 год – 3000,0 тыс. руб.;  2023 год-12200,0 тыс. руб.;  2024 год-10000,0 тыс. руб. |
|  | Ожидаемые  результаты  реализации программы | 1. Увеличение доли учреждений образования, отвечающих современным требованиям пожарной и антитеррористической безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия – до 50 %;  2. Увеличение количества центров образования естественно-научной и технологической направленностей – на 10 шт. |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Для обеспечения высокого качества общего и дошкольного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики требуется совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных ори дошкольных образовательных организациях. Эта потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами образования.

Реализация муниципальных программ в 2019-2021 годах позволила достичь всех заявленных показателей, обновить материальную базу образовательных организаций, заложить основы новой образовательной модели.

Принятые за последние 3 года в Каменском районе меры позволяют говорить о позитивных изменениях в системе дошкольного, общего и дополнительного образования.

Для повышения доступности и качества общего и дошкольного образования необходимо обеспечить безопасность и комфортность условий осуществления всех видов учебной деятельности.

Отмечается дифференциация школ по состоянию материально-технической базы, уровню развития инфраструктуры. По состоянию на 01.01.2022 в Каменском районе в 10 школах и 12 корпусах детских садов, здания которых имеют износ более 50 %, требуется проведение капитального ремонта. Также требуется строительство здания школы МБОУ «Гимназии № 5». Сложившаяся ситуация вызвана тем, что многие здания школ и детских садов спроектированы и построены в середине прошлого века и ранее, и не отвечают современным требованиям, предъявляемым к объектам образования.

Наличие вышеперечисленных факторов требует для улучшения технического состояния зданий образовательных организаций, обеспечения безопасности образовательного процесса увеличение финансирования на капитальные ремонты.

В настоящее время материально-техническое обеспечение и материально-техническое оснащение образовательных организаций характеризуется высокой степенью изношенности инженерных сетей и коммуникаций, кровли, фундаментов, отмостки, наружных стен, межэтажных перекрытий, недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение безопасности образовательных организаций.

Проблемы по улучшению материально-технического состояния и базы требуют значительных финансовых затрат и являются приоритетными при распределении бюджетных средств.

Необходимость реализации программы обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного образования.

**2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы,**

**цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

2.1. Приоритеты в сфере реализации программы

Основные приоритеты образовательной политики в Каменском районе:

1) в сфере дошкольного образования:

сохранение 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;

2) в сфере общего образования:

реализация мероприятий, направленных на создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях;

3) в сфере дополнительного образования детей, организации летнего отдыха и оздоровления:

обеспечение соответствия услуг дополнительного образования изменяющимся потребностям населения: создание площадок дополнительного образования и детского творчества естественнонаучной и технической направленности (Точки Роста);

совершенствование материально-технической базы организаций дополнительного образования детей при создании новых зон досуга и отдыха;

сохранение и укрепление здоровья школьников;

4) в сфере создания современных условий обучения и воспитания:

продолжение модернизации инфраструктуры общеобразовательных организаций, направленной на обеспечение современных условий обучения, в том числе через участие в приоритетных федеральных и региональных проектах по обеспечению доступности образования детям раннего возраста, ликвидации второй смены, развитию сельского спорта;

Развитие образования в Каменском районе до 2024 года осуществляется в соответствии с требованиями времени, новыми технологиями при использовании потенциала различных институций, сформированных с учетом тенденций развития экономики региона, российского образования в целом.

2.2. Цели и задачи программы

Цель программы:

создание в образовательных учреждениях условий, соответствующих современным требованиям к организации учебного процесса, в том числе в соответствие с современными нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами.

Задачи программы:

проведение ремонтных работ на объектах образования для выполнения современных требований законодательства в области пожарной и антитеррористической безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия

создание современных условий для обеспечения полноценного отдыха и оздоровления;

создание условий в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.

2.3. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

В ходе реализации программы планируется достижение следующих конечных результатов:

Увеличение доли учреждений образования, отвечающих современным требованиям пожарной и антитеррористической безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия – до 50 %;

Увеличение количества центров образования естественно-научной и технологической направленностей – на 10 шт.

В результате осуществления намеченных программных мероприятий будет повышена безопасность объектов, приведены учреждения образования в состояние, отвечающее современным требованиям пожарной и антитеррористической безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия.

2.4. Сроки и этапы реализации программы

Реализация программы будет осуществляться в период с 2022 по 2024 год.

**3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной**

**программы**

Для решения поставленных задач и достижения цели настоящей программы предполагается реализация ряда мероприятий по следующим направлениям:

1) нормативно-правовое обеспечение программы;

2) финансовое обеспечение реализации программы;

3) осуществление организационных мероприятий, способствующих реализации программы.

Перечень основных программных мероприятий по направлениям представлен в Приложении 1.

**4. Общий объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации**

**муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств:

федерального бюджета - в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

краевого бюджета - в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период;

районного бюджета - по решению Каменского районного Собрания депутатов Алтайского края на очередной финансовый год и плановый период;

Объем финансирования программы из районного бюджета составляет 25200,0 тыс. руб. в том числе по годам:

2022 год - 3000,0 тыс. руб.;

2023 год - 12200,0 тыс. руб.;

2024 год - 10000,0 тыс. руб.

Объем финансирования программы подлежит ежегодному уточнению при формировании районного бюджета на очередной финансовый год.

В случае экономии средств районного бюджета при реализации одного из мероприятий программы допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в районном бюджете на соответствующий год и на плановый период.

Сводные финансовые затраты по направлениям Программы представлены в [таблице 3](#Par2932).

**5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

В ходе реализации программных мероприятий могут возникнуть следующие риски:

увеличение затрат при проведении капитального ремонта объектов, связанных с изменениями текущей стоимости основных строительных материалов, стоимости расходов на организацию работ, изменениями средней месячной величины оплаты труда строителей, возможностью включения в себестоимость дополнительных затрат;

изменение сумм выделяемых финансовых средств и, соответственно, их перераспределение;

непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативно-правовых актов, влияющих на мероприятия муниципальной программы;

недостаточная проработка организационных вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы;

недостаточная подготовка управленческих кадров.

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов, что связано с качеством планирования реализации муниципальной программы, обеспечением контроля и мониторинга ее осуществления и оперативного внесения необходимых изменений.

**6. Методика оценки эффективности программы**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «муниципальная программа») и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета, средств бюджета городского поселения муниципальной программы (подпрограммы);

доли профинансированных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в запланированных к финансированию.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

Описание: base_23568_96398_32768

где:

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

* - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100 %,

где:

Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100 % (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100 % выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100 %.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета, средств городского поселения муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Fin = K/ L x 100 %,

где:

Fin - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из районного бюджета, из средств бюджета городского поселения;

L - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), из районного бюджета, из средств бюджета городского поселения на соответствующий отчетный период.

1.3. Доля профинансированных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в запланированных к финансированию рассчитывается по следующей формуле:

Mer = Mf / Mp x 100 %,

где:

Mer - доля профинансированных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в запланированных к финансированию;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

где:

O - комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 90% и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 50 % до 90%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе «Капитальный ремонт и содержание образовательных учреждений Каменского района на 2022-2024 годы»

**СВЕДЕНИЯ**

**об индикаторах муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам: | | | | |
| Год, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт) | Год разработки муниципальной программы  (оценка) | Реализации муниципальной  программы | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Капитальный ремонт и содержание образовательных учреждений Каменского района» на 2022 – 2024 годы | | | | | | | |
| 1 | Доля учреждений образования, отвечающих современным требованиям пожарной и антитеррористической безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия | % | 5 | 8,7 | 21 | 32 | 50 |
| 2 | Количество центров образования естественно-научной и технологической направленностей | шт. | 1 | 5 | 9 | 14 | 15 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе «Капитальный ремонт и содержание образовательных учреждений Каменского района на 2022-2024 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт и содержание образовательных учреждений Каменского района на 2022 – 2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача,  мероприятие | Срок  реализации | Участник  программы | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | Источники финансирования |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Цель:** создание в образовательных учреждениях условий, соответствующих современным требованиям к организации учебного процесса, в том числе в соответствие с современными нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами | 2022-2024 годы | Управление образования Администрации Каменского района | 3000 | 12200 | 10000 | 25200 | всего |
|  |  |  |  | в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 3000 | 12200 | 10000 | 25200 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 2 | Задача 1. Проведение ремонтных работ на объектах образования в соответствии с современными требованиями законодательства в области пожарной и антитеррористической безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия | 2022-2024 годы | Управление образования Администрации Каменского района | 2100 | 7200 | 7500 | 16800 | всего |
|  |  |  |  | в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 2100 | 7200 | 7500 | 16800 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Формирование проектно-сметной документации, реализация капитального ремонта, текущих ремонтных работ и благоустройства прилегающих к образовательным учреждениям территорий | 2022-2024 годы | Управление образования Администрации Каменского района | 1000 | 3000 | 3000 | 70000 | всего |
|  |  |  |  | в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 1000 | 3000 | 3000 | 70000 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4 | Мероприятие 1.1.2. Ремонт и приобретение оборудования для котельных, обслуживающих образовательные организации | 2022-2024 годы | Управление образования Администрации Каменского района | 600 | 1200 | 1500 | 3300 | всего |
|  |  |  |  | в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 600 | 1200 | 1500 | 3300 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 5 | Мероприятие 2.1.2 Повышение уровня пожарной безопасности и антитеррористической защиты образовательных организаций, в том числе техническое сопровождение информационных систем | 2022-2024 годы | Управление образования Администрации Каменского района | 500 | 3000 | 3000 | 6500 | всего |
|  |  |  |  | в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 500 | 3000 | 3000 | 6500 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 6 | Задача 2. Создание современных условий для обеспечения полноценного отдыха и оздоровления. | 2022-2024 годы | Управление образования Администрации Каменского района | 500 | 2000 | 2000 | 4500 | всего |
|  |  |  |  | в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 500 | 2000 | 2000 | 4500 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 7 | Мероприятие 2.1. Проведение капитального ремонта, текущих ремонтных работ и благоустройства прилегающих территорий загородного оздоровительного лагеря «Солнечный берег» | 2022-2024 годы | Управление образования Администрации Каменского района | 200 | 1000 | 1000 | 2200 | всего |
|  |  |  |  | в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 200 | 1000 | 1000 | 2200 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8 | Мероприятие 2.2. Оснащение организаций (образовательных, оздоровительных) современным оборудованием, мебелью, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, спортивным оборудованием, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации отдыха и оздоровления, в том числе оборудованием для столовых | 2022-2024 годы | Управление образования Администрации Каменского района | 300 | 1000 | 1000 | 2300 | всего |
|  |  |  |  | в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 300 | 1000 | 1000 | 2300 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 9 | Задача 3. Создание условий в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 2022-2024 годы | Управление образования Администрации Каменского района | 400 | 3000 | 500 | 3900 | всего |
|  |  |  |  | в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 400 | 3000 | 500 | 3900 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 10 | Мероприятие 3.1. Проведение ремонтных работ, формирование бренд-бука, оснащение мебелью для создания центров образования естественно-научной и технологической направленностей | 2022-2024 годы | Управление образования Администрации Каменского района | 400 | 3000 | 500 | 3900 | всего |
|  |  |  |  | в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 400 | 3000 | 500 | 3900 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к муниципальной программе «Капитальный ремонт и содержание образовательных учреждений Каменского района на 2022-2024 годы»

**Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма расходов,  тыс. рублей | | | ВСЕГО |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| Всего финансовых затрат,  в том числе: | 3000 | 12200 | 10000 | 25200 |
| из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из районного бюджета | 3000 | 12200 | 10000 | 25200 |
| Прочие расходы,  в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |