**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Администрация Новоярковского сельсовета**

**Каменского района Алтайского края**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**01.04. 2020 № 7 с. Новоярки**

Об утверждении плана мероприятий

по благоустройству и санитарной очистке

территории муниципального образования

Новоярковский сельсовет Каменского района

Алтайского края на 2020 год

 В соответствии со ст. 36 Устава муниципального образования Новоярковский сельсовет Каменского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить план мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования Новоярковский сельсовет Каменского района Алтайского края на 2020 год (прилагается).

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета Е.И. Петрова

УТВЕРЖДЕН

 постановлением Администрации

 сельсовета от 01.04.2020 № 7

**План мероприятий по благоустройству и санитарной очистке муниципального образования Новоярковский сельсовет**

 **Каменского района Алтайского края на 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Месячник по благоустройству | 30.04.2020-30.05.2020  | Руководители организаций, население |
|  | Ремонт памятников, уборка территории от сухой растительности  | май | Администрация сельсовета |
|  | Субботник по уборке территории сельского кладбища | май | Администрация сельсовета, Совет ветеранов |
|  | Ремонт ограждения кладбища | июнь - июль | Администрация сельсовета, центр занятости населения (по согласованию) |
|  | Уборка бесхозных территорий, уничтожение дикорастущей конопли | май - август | Администрация сельсовета, центр занятости населения (по согласованию)  |
|  | Субботник по выпиловке парка Красных партизан | июнь | Администрация сельсовета, население  |
|  | Праздник улиц | август | Администрация сельсовета, МБУК «КИЦ» Новоярковский СДК (по согласованию) |
|  | Конкурс на усадьбу образцового порядка | август | Администрация сельсовета, МБУК «КИЦ» Новоярковский СДК (по согласованию) |
|  | Обваловка свалки | май, сентябрь | Крестьянско-фермерские хозяйства, Администрация сельсовета |
|  | Очистка дорог от снега | зимний период | Администрация сельсовета |
|  | Благоустройство стадиона. | май, сентябрь | Крестьянско-фермерские хозяйства, Администрация сельсовета, МБОУ «Новоярковсая СОШ» |